# Umowa Nr …………../………/2020

W dniu ………………………………………... w Kozienicach, pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM:

Gminą Kozienice,

z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5,

reprezentowanym przez:

NIP  812 182 82 16  REGON   670223333

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -

a

WYKONAWCĄ:

reprezentowanym przez:

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż, wykonanie nawierzchni poliuretanowej, z kostki betonowej oraz wykonania ogrodzenia wraz z furtką i bramą:

1) „Budowa placu zabaw przy Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach”

Zakres robót obejmuje:

- Usuniecie kolizji – (urządzeń zabawowych zamontowanych na placu), utrudniającej montaż nowych urządzeń, Wykonawca przestawi je w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie działki poza obszar przeznaczony na budowę nowego placu zabaw. Usunięcie kolizji poprzez demontaż, przestawienie oraz trwały montaż poprzez wykonanie fundamentów istniejących urządzeń. Urządzenia kolidujące:

- Tablica informacyjna – 1 szt.

- Urządzenie zabawowe typu bujak –sprężynowiec – 5 szt.

- Huśtawka wahadłowa podwójna- 1 szt. demontaż i utylizacja.

- Urządzenie zabawowe typu Zjeżdżalnia – ślizg – 1 szt.

- Urządzenie zabawowe typu Tunel – 1 szt.

- Urządzenie wielofunkcyjne ze zjeżdżalnią, przejściem ruchomym, drabinką. – 1 szt.

- Drabinka metalowa pionowa- łuk – 1 szt.

- Roboty przygotowawcze.

- Roboty ziemne.

- Roboty budowlane: nawierzchnie utwardzone wraz z podbudową.

- Roboty montażowe, elementy małej architektury:

a)…………………………………………………..

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznych,

- Wykonanie i montaż ogrodzenia wraz z furtka i bramą,

- Roboty porządkowe,

- Kształtowanie terenów zielonych,

- Prace geodezyjne.

- Usuniecie kolizji utrudniającej montaż urządzeń z istniejącymi urządzeniami, Wykonawca przestawi je w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie działki.

2) Szczegółowy zakres robót określa projekt zagospodarowania terenu i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowi integralną cześć umowy.

§ 2

1.Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania umowy zgodnie z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz postanowieniami umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność ich wykonania z obowiązującymi przepisami prawa i poleceniami inspektora nadzoru.

- Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki i materiały do realizacji zamówienia, a także na żądanie Zamawiającego, zapewni możliwość zbadania jakości użytych materiałów.

- Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów aktualne dokumenty: certyfikaty zgodne z Polska Normą, atesty, instrukcje użytkowania.

- Do wykonania robót Wykonawca użyje urządzeń i sprzętu odpowiedniego do rodzaju prowadzonych robót. Za dobór, używanie, zabezpieczenie i stan techniczny urządzeń i sprzętu odpowiada w całości Wykonawca.

- Dostarczenia urządzeń do zabaw odpowiadających wymaganiom Zamawiającego.

- Dokonania ustawienia i montażu urządzeń do zabaw z zachowaniem stref bezpieczeństwa i zmocowania do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta.

- Prowadzenia robót montażowych w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie i w obrębie placu budowy. W przypadku wystąpienia takich uszkodzeń koszty naprawy ponosi Wykonawca.

- Wykonania przedmiotu umowy w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego i osób trzecich.

- Odpowiedniego zabezpieczenia terenu montażu oraz utrzymywania porządku na placu budowy.

- Oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy w stanie pełnej sprawności.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron-właścicieli lub administratorów terenów, Dyrektora Żłobka w Kozienicach, o terminie rozpoczęcia prac oraz przewidywanym terminie zakończenia.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

- Wszelkie roszczenia użytkowników drogi i właścicieli przyległych nieruchomości jakie wpłyną do Zamawiającego związane z wykonywaniem robót będą kierowane do Wykonawcy w celu ich wyjaśnienia lub załatwienia

- Wykonawca  ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące realizacji zadania o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, w tym dotyczące ochrony środowiska, BHP.

2. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach w wypełnianiu warunków umowy  przed rozpoczęciem robót montażowych.

§ 3

1.Termin realizacji zamówienia:

1) rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy,

2) zakończenie – …………………………………………………..

2. Za terminowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający uzna zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia całości robót najpóźniej w dniu określonym w ust. 1 pkt 2. Zgłoszenie będzie uważane za skuteczne, jeżeli będzie złożone na piśmie i dotrze do Zamawiającego najpóźniej w dniu przypadającym na zakończenie realizacji zamówienia, na zasadach określonych w § 6 umowy. Dopuszcza się złożenie zawiadomienia o zakończeniu montażu drogą elektroniczną na adres: jerzy.lewandowski@kozienice.pl. oraz piotr.szafran@kozienice.pl.

§ 4

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto ………………..złotych, słownie: ………………………………………………………………………………, cena netto …………………………….…………….zł,

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności: koszty materiałów, urządzeń, robocizny, sprzętu, przygotowania zaplecza budowy, należny podatek VAT 23%.

4. Uznaje się, że:

- Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy nie określone szczegółowo, ale niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy wykonaniu przedmiotu umowy, w tym koszty jakichkolwiek usług, materiałów, pracy sprzętu, transportu, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne określone 
w umowie lub nie, które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia o wymaganej ilości, rodzaju i  jakości.

- Wykonawca przewidział wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia w tym organizacyjne, administracyjne, prawne.

5. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Wykonawca potwierdza, że jest świadom stopnia wymogów 
w stosunku do przedmiotu umowy i że uwzględniając specyfikę zamówienia, warunki realizacji i odbioru przedmiotu umowy prawidłowo skalkulował  wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1.

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uznaje, że wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest wystarczająca na pokrycie kosztów związanych z realizacją zamówienia.

7. Wartość przedmiotu umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację

8. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

9. Do uregulowania płatności Wykonawca zobowiązany jest wskazać rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników. Jeżeli na białej liście nie ma żadnego rachunku Wykonawcy, termin płatności zostanie wydłużony do czasu jego pojawienia się w wykazie.

§ 5

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

2. Podstawą wystawienia faktury będą następujące dokumenty:

a) protokół odbioru podpisany przez strony umowy i inspektora nadzoru,

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

5. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

§ 6

- Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki techniczne wykonania dostawy i robót stanowiących przedmiot umowy.

2.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z przedmiotem umowy i uznaje je za wystarczające do wykonania robót objętych niniejsza umową.

3. Wykonawca na co najmniej 5 dni przed planowaną dostawą urządzeń i pracami montażowymi poinformuje Zamawiającego pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną o terminie, godzinie i miejscu dostawy.

4. Montaż przedmiotu umowy jest możliwy po stwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności pod względem ilościowym i jakościowym dostarczonego urządzeń do zabaw oraz zgodności dostawy z warunkami zamówienia, ofertą Wykonawcy i umową.

5. Wraz z urządzeniami do zabaw  przewidzianymi do montażu Wykonawca dostarczy:

1) aktualne certyfikaty zgodności z normami,

2) karty techniczne urządzeń,

3) tabliczki znamionowe,

4) instrukcje użytkowania,

5) instrukcje serwisu i konserwacji.

6) instrukcje montażu.

6. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wymaganym a dostarczonym przedmiotem umowy strony sporządzą protokół rozbieżności a Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć urządzenie właściwe, zgodne
 z przedmiotem zamówienia.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu umowy dostawa i wszelkie prace towarzyszące nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu umowy. Wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania dostawy, określonego w § 3 ust. 1 pkt 2. W takim przypadku Zamawiający może skorzystać ze swoich uprawnień i naliczyć kary umowne w wysokości określonej w § 14 ust.1 pkt.2.

8. W przypadku pojawienia się podczas odbioru uzasadnionych wątpliwości co do jakości dostawy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od odbioru.

9. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 8 Zamawiający ma prawo wyznaczenia terminu usunięcia usterek i wad lub żądać wymiany urządzeń lub ich elementów na nowe, wolne od wad. Po jego bezskutecznym upływie Zamawiający uprawniony będzie do żądania zapłaty kar umownych, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3.

10.W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Wówczas wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 zostanie pomniejszone proporcjonalnie do wysokości poniesionych kosztów usunięcia wad i usterek.

Jednocześnie Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i naliczenie kar umownych w wysokości określonej w §14 ust. 1 pkt. 4.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu dostawy w czasie realizacji umowy do czasu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy koszty ich naprawy lub wymiany ponosi Wykonawca.

§ 7

- Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Z chwilą przejęcia terenu budowy na Wykonawcy spoczywa zapewnienie ładu i porządku na terenie budowy w czasie realizacji zadania, w szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania przepisów BHP.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest usunąć poza teren budowy wszelkie materiały urządzenia, w tym tymczasowe zaplecze oraz pozostawić teren uporządkowany i nadający się do użytkowania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu z chwilą przejęcia terenu budowy, odpowiada za właściwy stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca udostępnieni Inwestorowi dziennik budowy do wglądu oraz w celu dokonania w nim stosownych wpisów.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe podczas realizacji robót objętych umową oraz za szkody wynikłe na przekazanym terenie budowy tak wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie P. .......................

§ 8

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) 	przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej,

2) 	zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3)	przystępowanie do odbiorów robót budowlanych (zanikających, częściowych, końcowego, gwarancyjnych oraz ostatecznego), po pisemnym zgłoszeniu do odbioru tych robót wpisem do dziennika budowy lub pisemnym powiadomieniem Zamawiającego i przedłożeniu wymaganych dokumentów przez Wykonawcę,

4)   terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, po spełnieniu przez Wykonawcę określonych w umowie warunków umożliwiających dokonanie zapłaty przez Zamawiającego.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Wykonawca w ciągu 7 dni ( kalendarzowych)  po podpisaniu umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu n/wym dokumenty:

- uprawnienia budowlane kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

- wykaz podwykonawców wraz z dokumentami, o których mowa w § 15 niniejszej umowy - jeżeli dotyczy,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Zakres obowiązków Wykonawcy:

1) 	zorganizowanie na swój koszt zaplecza i placu budowy, wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) 	realizacja w ciągu dwóch dni poleceń wpisanych do dziennika budowy lub wydanych na piśmie,

3) 	kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót w zakresie określonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

4)   informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

5)   niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

6) 	obowiązek informowania inspektora nadzoru o wykonaniu robót ulegających zakryciu i zanikających,

7) 	opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) i przedłożenie go Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru),

8)  zapewnienie obsługi geodezyjnej  wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót.

9)  zgłoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz zapewnienie

usunięcia stwierdzonych wad,

10)  z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna

odpowiedzialność za powstałe szkody, w tym:

a)	szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

b)	szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

c)	szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich, własności Wykonawcy (zgromadzonych na terenie placu budowy urządzeń, materiałów, sprzętu)  spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego:

- wewnętrzny dziennik budowy,

- protokóły odbioru robót,

- dokumentację powykonawczą,

- dokumentację geodezyjną.

§ 9

1. Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia do odbioru wykonanych robót, po uprzednim zatwierdzeniu prawidłowości wykonanych robót przez Inspektora nadzoru. W czynności odbioru wykonania przedmiotu umowy mogą uczestniczyć inne osoby wskazane przez Zamawiającego.

2. Urządzenia do zabaw dla dzieci posiadają odpowiednie funkcje do wieku użytkowników, są  zabezpieczone przed korozją i wpływem czynników atmosferycznych na okres nie krótszy niż udzielona gwarancja, zapewniają bezpieczeństwo użytkowania oraz są oznakowane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów bezpieczeństwa i norm.

3. Wykonawca zapewnia, iż urządzenia do zabaw dla dzieci będące przedmiotem umowy odpowiadają wszystkim aktualnym wymogom bezpieczeństwa, posiadają wszelkie wymagane przepisami świadectwa, atesty i certyfikaty wydane przez niezależne jednostki certyfikujące, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzające zgodność z przepisami, w tym z normą PN-EN 1176, PN-EN 1177.

4.Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogów w zakresie jakości 
i bezpieczeństwa. Materiały muszą gwarantować realizację zadania zgodnie z dokumentacją projektową 
i zapewniać uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych (tj. takich samych lub lepszych) od założonych w dokumentacji projektowej i Zaproszeniu do składani ofert.

5.Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego i Projektanta na zastosowanie danego materiału w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych, równoważnych lub braku w dokumentacji projektowej szczegółowego opisu materiału.

§ 10

      - Zamawiający wyznaczy osobę do pełnienia nadzoru inwestorskiego  ……………………………….

      - Funkcje koordynatora zadania ze strony Zamawiającego pełnić będzie: .............................

      - Osoby wskazane w ust. 1 i 2 działać będą w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 11

- Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/przy udziale podwykonawców.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawców:

Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców.

- Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców.

- Wykonawca  zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, przed przystąpieniem podwykonawcy do realizacji robót  do przedłożenia zamawiającemu kopii umowy do akceptacji. Za brak zgłoszenia podwykonawcy Zamawiającemu przysługuje naliczenie kar umownych w wysokości określonej w § 14 ust.1 pkt. 8 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia i kompetencji Podwykonawcy.

- W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 12

1.Wykonawca udziela na piśmie ………………. miesięcznej rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot umowy. Wzór gwarancji stanowi zał. Nr 1 do umowy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następującym po dniu dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

3.Udzielona gwarancja obejmuje wszelkie usterki będące następstwem wadliwości materiałów, wadliwości montażu lub technologii wykonania.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek, a w przypadku wad nie nadających się do usunięcia, wymiany wadliwego urządzenia na nowe wolne od wad o parametrach jakie posiadało urządzenie montowane pierwotnie.

5. W okresie gwarancji Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu usuwania wad przedmiotu umowy.

6. Strony ustalają, że egzekwowanie usuwania wad, usterek i awarii może wykonywać w imieniu Zamawiającego podmiot przejmujący obiekt do eksploatacji – użytkownik.

7. Wykonawca zapewnia maksymalny czas reakcji na zgłoszone usterki lub awarie wynoszący 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego lub użytkownika i ich usunięcie w okresie 3 dni roboczych. O usunięciu awarii lub usterki Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, który potwierdzi usunięcie uszkodzeń w obecności Wykonawcy.

9. Wykonawca będzie stosował w okresie gwarancji jedynie materiały eksploatacyjne i części zamienne zalecane przez producenta

10. Koszty konserwacji i serwisu i wszelkie inne koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych, 
w tym koszty dojazdów i transportu w okresie gwarancji ponosi w całości Wykonawca.

11. Okres gwarancji przedłuża się o czas wykonania naprawy gwarancyjnej.

12 Wykonawca gwarantuje udzielanie bezpłatnych konsultacji w trakcie wbudowania urządzeń i użytkowania przedmiotu dostawy.

13. Niezależnie od powyższych postanowień Zamawiający może korzystać z uprawnień przysługujących mu 
z tytułu rękojmi za wady rzeczy w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót, objętych niniejszą umową.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) 	roboty objęte niniejszą umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z

wykonawstwem robót, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto

2) 	odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym również ruchem pojazdów mechanicznych,

3)     odpowiedzialność cywilna z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy

§ 14

1.Wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu:

- odstąpienia od umowy z przyczyn od niego zależnych – 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1

- za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy–  0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia  liczony od dnia określonego w § 3 ust. 1 pkt. 2 .

- za opóźnienie w usunięciu braków lub wad – 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie braków lub wad.

- Odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji karę 
w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od daty wyznaczonej na usunięcie wad,

- nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1. Fakt nienależytego wykonania umowy stwierdza i opisuje powołana komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiającego,

- niedotrzymania terminu napraw gwarancyjnych w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia.

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo w wysokości 0,1% wysokości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust.1, za każdy taki przypadek.

2. Zapłata kary umownej nastąpi poprzez potrącenie jej na podstawie noty księgowej. Potrącenie może nastąpić również z faktury wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

3.Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Odstąpienie od umowy może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

1) Wykonawca nie przystąpił do wykonania umowy bez uzasadnionych przyczyn lub ich nie kontynuuje pomimo wezwania  Zamawiającego

2) Wykonawca nie wykona umowy w określonym terminie lub naruszy istotne postanowienia umowy,

3) Wykonuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową,

4) Wykonawca powierzy wykonanie robót Podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca zobowiązany jest do:

1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji wykonanego zakresu dostawy do momentu odstąpienia od umowy.

2) zabezpieczenia przerwanej dostawy na swój koszt.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca może dochodzić zapłaty za wykonaną części dostawy pod warunkiem, że wykaże, że została zrealizowana zgodnie z postanowieniami umowy, posiada odpowiednie atesty i certyfikaty i jest możliwa do użytkowania.

8. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

9. W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

§ 15

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana wyłącznie za zgodą Zamawiającego i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:

- terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

  - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub zamawiającego przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

  - wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),

  - konieczność wykonania robót koniecznych, zamiennych których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,

  - okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. niesprzyjające warunki atmosferyczne, kolizje z sieciami infrastruktury, dodatkowe roboty niemożliwe do przewidzenia utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy lub inne uzasadnione pisemnie przeszkody,

  - wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy  wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części.  W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. Strona , która nie może prawidłowo wykonać umowy wskutek działania siły wyższej jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu działania siły wyższej w terminie 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia , pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność,

  - z powodu stanu wyższej konieczności, powodującego podjęcie działań w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącemu dobru społecznemu lub jakiemukolwiek dobru jednostki,

  - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

    - zawieszenia wykonania prac nie spowodowanych uchybieniami Wykonawcy,

    - ograniczenia lub czasowego wstrzymania finansowania przedmiotu umowy,

    - uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

    - brak możliwości wykonania w umownym terminie zakresu umownego robót spowodowanych wystąpieniem uzasadnionych okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót

- zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

    - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w umowie, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub  zastosowanie odmiennych rozwiązań byłoby korzystne dla Zamawiającego.

    - wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- Zmiany wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót koniecznych, zamiennych skutkujących zmianą wynagrodzenia wykonawcy,

- zmiana osoby zadeklarowanej przez Wykonawcę w Ofercie (kierownika robót) pod warunkiem, że osoba zastępująca będzie posiadała kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia;

- Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego 
w § 2 na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni po wystąpieniu lub powzięciu wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać uzasadnienie.

§ 16

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

3.Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie. W razie braku porozumienia sądem właściwym do rozpatrywania sporów będzie Sąd Cywilny, w którego okręgu mieści się siedziba Zamawiającego.

4.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                 WYKONAWCA:

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO Gmina Kozienice informuje, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych : Burmistrz Gminy Kozienice

- Siedziba Administratora: Urząd Miejski, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- iod@kozienice.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy oraz wszyscy którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) a także podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych umów.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a następnie 10  lat po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okres ten dotyczy również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy/zlecenia).

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(uwaga: Wykonawca udziela gwarancji o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy w dniu odbioru przedmiotu umowy)

Załącznik nr 1 do umowy (wzór)

............................................................................

Pieczęć  Wykonawcy

Gwarancja jakości wykonania i przekazania przedmiotu umowy

Przedmiot postępowania (Zamówienie):  ……………………………………………………………………………………….

Nr umowy ..........................................................................z dnia .............................................................

NAZWA WYKONAWCY...............................................................................................................................,

...................................................................................................................................................................

ADRES ......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ........................................................................................................................

ADRES .....................................................................................................................................................

1. Gwarant (Wykonawca) udziela Gminie Kozienice (Zamawiającemu) na całość dostawy rękojmi i gwarancji jakości na okres …………. obejmującej wszelkie usterki będące następstwem wadliwości materiałów, wadliwości montażu lub technologii wykonania. przy czym w przypadku wykonania istotnych napraw lub wymiany urządzeń do zabaw dla dzieci termin gwarancji biegnie na nowo od daty ich naprawy lub wymiany

2.Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych:

- raz do roku w okresie obowiązywania gwarancji, przy czym ostatni w terminie nie później niż 2 m-ce przed dniem  przewidzianym na wygaśniecie uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji przedmiotu umowy, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniu terminu przeglądu gwarancyjnego. W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia. Usunięcie wad i usterek potwierdzone zostanie protokolarnie,

- każdorazowo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub użytkownika konieczności dokonania oględzin obiektu. W takim przypadku Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę i wyznaczy termin przeglądu,

3.Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:

- naprawę gwarancyjną ,

- zwrot kosztów takiej naprawy zrealizowanej przez zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie

bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania,

- wymiany wadliwego materiału na wolny od wad po bezskutecznych trzech naprawach  gwarancyjnych.

4. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie udzielonej gwarancji z dniem jej udzielenia przejmuje Zamawiający/użytkownik ……………………………………………………………………

5.Organizacja obsługi gwarancyjnej:

a) Wykonawca świadczeń gwarancyjnych:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(należy wpisać dane Wykonawcy  – nazwę, adres, telefon, fax)

oświadcza, że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 12 umowy nr .................... z dnia ................................. wystawi dokument gwarancyjny na wydłużony okres rękojmi i gwarancji jakości.

b) Wykonawca deklaruje, że usługi gwarancyjne podjęte będą w okresie:

- 48 godzin od momentu otrzymania pisemnego zawiadomienia od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,

- wymagany czas naprawy gwarancyjnej maksymalnie do 3 dni od momentu zgłoszenia. lub wyznaczony komisyjnie, jeżeli z przyczyn obiektywnych termin 3 dniowy nie może zostać dochowany.

6.Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności określone w niniejszym dokumencie gwarancji w określonych terminach zobowiązuje się wykonać bezpłatnie.

.................................................dnia.............				.............................................

podpis Wykonawcy/Wykonawców