Wyciąg z mapy ewidencyjnej:

Długość projektowanego odcinka drogi ok. 480 mb

Zakres rzeczowy/ wytyczne:

- Włączenie do ul. Strumykowej

- Jezdnia:

- o szerokości 5,0 m – przekrój drogowy KR-1  - kolor niebieski

- o szerokości 3,5 m – przekrój drogowy KR-1  - kolor czerwony

- Istniejąca szerokość pasa drogowego ok. 5,0   -  7,5 m

- Opracowanie stałej organizacji ruchu

- Realizacja w trybie prawa budowalnego na zgłoszenie

- Zaprojektowanie zjazdów do zamieszkałych posesji z kostki brukowej

- Zjazdy do pól z kruszywa

- Pobocza z kruszywa 0,75 m

- Inwentaryzacja zieleni,

- Złożenie wniosku o wycinkę drzew,

- Mapa do celów projektowych,

- Kanał technologiczny lub odstępstwa

- Odwodnienie powierzchniowe

- Uzgodnienia z zarządcami sieci: gaz, kanalizacja sanitarna, TPSA, wodociągi, linie nn w tym usunięcie kolizji,

- W ciągu drogi istnieje przepust – w razie konieczności należy go wymienić i wyremontować murki wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

- Badania geotechniczne gruntu.