**Modyfikacja zapisów**

**zaproszenia do składania oferty**

**(dla zakupu o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł)**

Zamawiający informuje, że w zaproszeniu do składania oferty na wykonanie usługi

**opracowanie dokumentacji technicznej wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania pn: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ryczywole”.**

punkt III powinien brzmieć:

*Termin realizacji: 31.01.2024 r. przy czym zakłada się następujące terminy realizacji:*

1. *wykonanie wstępnej koncepcji do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy,*
2. *akceptacja koncepcji z ew. poprawkami do 14 dni od jej przedłożenia,*
3. *opracowanie ostatecznej koncepcji wraz z wizualizacjami graficznymi do 14 dni od zaakceptowania wstępnej koncepcji.*
4. *złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do dnia 1001.2023r.*
5. *przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z filmem do dnia 31.01.2024r.*