# UMOWA  NR ...................

Zawarta w dniu .................. w Kozienicach, pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM:

Gminą Kozienice,

z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5,

reprezentowaną przez:

Mariusza Prawdę                                                                                        –  Burmistrza Gminy Kozienice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy                                                     – Moniki Makulec-Sobota

a

firmą .............................................

NIP .....................,  REGON ...........................,

reprezentowaną przez:

....................................						- ................................

w dalszej treści umowy zwanym Wykonawcą, którego wyboru dokonano w wyniku negocjacji została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

dokumentację projektową pn. „Budowa Lokalnego Centrum Integracji w miejscowości Łuczynów”,

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i najlepszej wiedzy technicznej, zwaną dalej Dokumentacją.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Lokalnego Centrum Integracji w miejscowości Łuczynów wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień, decyzji i warunków technicznych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w oparciu o gotowy projekt katalogowy  typu „Budynek usługowy UC67” opracowany przez arch. Stanisława Grudzień, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i najlepszej wiedzy technicznej, zwaną dalej Dokumentacją.

- Przedmiot opracowania jest przewidziany do dofinansowania ze środków własnych  budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025”.

Termin realizacji

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy, wraz z oświadczeniem 
o jego kompletności w terminie do dnia 30.04.2025r., przy czym:

- opracowanie wariantu koncepcji  – w terminie do 20.02.2025r.,

- nadzór autorski będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji obiektu.

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w zakresie realizacji dokumentacji określonej w § 1 niniejszej umowy oraz dysponuje osobami posiadającymi wymagane przepisami uprawnienia właściwe do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonania opracowania w sposób określony 
w niniejszej umowie  a także do współpracy z zamawiającym w trakcie realizacji robót.

Wynagrodzenie

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę brutto ................. zł PLN słownie: ...................................., w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej – cena brutto:		- ................... zł,

- pełnienie nadzoru autorskiego – cena brutto:				-  .................... zł                                                           obliczonego wg wzoru: cena brutto za pełnienie 1 nadzoru autorskiego w wysokości .....  zł x  ... pobyty.

- Ostateczna wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 2) zależeć będzie od faktycznej ilości pobytów projektanta na budowie i wyliczona zostanie jako iloczyn wynagrodzenia za 1 pobyt na budowie i ilość pobytów.

Wezwania w ramach reklamacji do dokumentacji projektowej nie będą płatne. Wynagrodzenie za nadzór autorski obejmuje koszty dojazdów, diet i noclegów.

- Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym 
w szczególności koszty nabycia projektu katalogowego typu „Budynek usługowy UC67” opracowanego przez arch. Stanisława Grudzień,  dojazdu, opłat, map, uzgodnień, warunków technicznych, podatku VAT, przekazania praw autorskich na wszystkich polach eksploatacyjnych wskazanych przez ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych, koszty konsultacji na etapie realizacji robót, konsultacji na etapie postępowania przetargowego, itp.

- Wartość przedmiotu umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Zakres rzeczowy i forma opracowania

§ 4

- Przedmiotem zamówienia jest:

- opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Lokalnego Centrum Integracji w miejscowości Łuczynów, na działce nr 18/3 obręb 0019 poprzez adaptację gotowego projektu katalogowego  typu „Budynek usługowy UC67” opracowanego przez arch. Stanisława Grudzień, dostosowując projekt do przepisów i wymagań obowiązujących dla określonego przeznaczenia  obiektu oraz do warunków  działki,

- dane projektowanego obiektu:

- budynek parterowy,

- pow. użytkowa – 80,00 m2,

- budynek wyposażony w wielofunkcyjną salę (o pow. ok. 51,89 m2), kuchnię, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze (niewielkie), hol, przedsionek,

- wyposażenie budowlano-instalacyjne: instalacja elektryczna i sanitarna /wod-kan w tym biały montaż/, instalacja grzewcza wraz z urządzeniami grzewczymi, wentylacja grawitacyjna wspomagana, instalacja piorunochronna,

- przyłącza (sposób powiązanie  instalacji  obiektu z sieciami zewnętrznymi wraz 
z punktami pomiarowymi),

- należy uwzględnić niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami,

- uzyskanie wymaganych opinii, warunków technicznych, uzgodnień, decyzji,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

- Zakres prac:

- Adaptacja projektu „Budynek usługowy UC67” do lokalnych warunków poprzez opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej  w stopniu dokładności, czytelności 
i szczegółowości niezbędnym do realizacji zadania w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- Zaadoptowanie do warunków miejscowych typowego projektu katalogowego zgodnie 
z wytycznymi obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz uzgodnienie 
z zamawiającym projektu koncepcyjnego (architektonicznego) budowy budynku - w formie opisowej i graficznej , zawierającego co najmniej:

- zagospodarowanie terenu , w tym usytuowanie budynku na działce - na podkładach mapowych,

- szczegółowy opis rozwiązań (w tym technologii budowy, instalacje, zasilanie budynku w media),

- rzut parteru i przekrój podłużny  równoległy do dłuższej osi budynku,

- elewacje,

- szacunkowe koszty realizacji zadania,

- wizualizację 3D – opracowanie polegałoby na pokazaniu układu przestrzennego proponowanych rozwiązań z 4 kierunków.

(Zamawiający może żądać  przedstawienia uzupełnienia przedłożonego opracowania).

- Wykonanie wielobranżowych projektów: architektoniczno - budowlanego i wykonawczego z podziałem na branże,  uwzględniających m. innymi:

- projekt zagospodarowania terenu (sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych),,

- projekt architektoniczno - budowlany,

- projekt techniczny, uwzględniający m. innymi charakterystykę energetyczną budynku, geotechniczne warunki posadowienia obiektu,

- projekty niezbędnych instalacji: w tym wodociągowa, kanalizacyjna, grzewcza, wentylacja, elektryczna, niskoprądową – odgromowa, ochrony od porażeń,

- projekty przyłączy z włączeniem zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właścicieli sieci, w tym wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, energetycznego,

- wykonanie projektów przebudowy sieci kolidującej z lokalizacją obiektu,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- charakterystykę energetyczną budynku,

- uwzględnienie w projekcie wszelkich niezbędnych kwestii związanych z ochroną środowiska – jeśli opinie i przepisy szczególne tego wymagają, przygotowanie niezbędnych dokumentów i wniosków, karty informacyjnej oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raporty, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie wymaganych opinii, decyzji środowiskowej,

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  branż objętych zamówieniem ,

- wykonanie przedmiarów robót  branż objętych zamówieniem ,

- wykonanie kosztorysów inwestorskich branż objętych zamówieniem, z uwzględnieniem konieczności  jednokrotnego sporządzenia, w każdym czasie, nieodpłatnie na życzenie zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego,

- uzyskanie wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym 
z przepisów,

- inne branże wymagane przepisami szczegółowymi, pozwalające na funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami,

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- złożenie w imieniu Zamawiającego wymaganych obowiązującymi przepisami dokumentów 
o wydanie uzgodnień, warunków technicznych, opinii,

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzonych w oparciu o opracowaną dokumentację.

- Wykonawca w dokumentacji projektowej winien uwzględnić w szczególności:

- obowiązujące przepisy prawa oraz warunki techniczne, w tym:

- przepisy ustawy  z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 725 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2405 ze zm.),

- normy  związane z projektowaniem i wykonaniem  zamierzenia budowlanego,

- proponowane przez inwestora rozwiązania funkcjonalne (funkcjonalność musi być przyjazna 
i dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami),

- warunki ochrony przeciwpożarowej, w tym oznakowanie ewakuacyjne.

- Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do:

- uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt:

- projektu katalogowego „Budynek usługowy UC67” opracowanego przez arch. Stanisława Grudzień,

- mapy do celów projektowych,

- badań geotechnicznych, wraz z ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia,

- pomiarów geodezyjnych,

- wymaganych opinii,  warunków technicznych oraz innych warunków wynikających z przepisów szczególnych, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów oraz wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień,

- adaptacji projektu poprzez  dostosowanie:

- do warunków gruntowych i strefy klimatycznej,

- wielkości wymiarów fundamentów oraz sposobu ich izolacji do lokalnych warunków gruntowych,

- układu pomieszczeń i lokalizacji ścianek działowych do potrzeb inwestora,

- wprowadzenie zmian zarówno w części opisowej jak i rysunkowej, nie wymagających pisemnej zgody autora projektu pod warunkiem utrzymania  wymaganych przepisami i normami parametrów określających wytrzymałość i opór cieplny,

- w uzasadnionych przypadkach wprowadzenie zmian wykraczających poza możliwy zakres po uzyskaniu przez Wykonawcę dodatkowego pozwolenia autora projektu,

- sporządzenie rysunków zamiennych i dołączenie ich do projektu.

- współpraca z Zamawiającym na etapie realizacji obiektu w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę dokumentację projektowo-kosztorysową poprzez konsultacje, uzgadnianie wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w formie pisemnej - w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia problemu, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące projektu na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w czasie do 3 dni od dnia zgłoszenia od zamawiającego pytania w formie e-mailowej lub pisemnej.

5.Pełnienie  nadzoru autorskiego:

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do nieodpłatnego:

- pełnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych, w tym opiniowanie zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami,

- udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na  wykonanie obiektu na podstawie opracowanej przez projektanta dokumentacji projektowej w terminie do 3 dni roboczych  licząc od dnia otrzymania w formie e-mailowej lub pisemnej pytania od Zamawiającego,

- opracowania rysunków uszczegóławiających oraz wyjaśnianie wątpliwości w toku realizacji robót budowlanych w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Wykonawcę robót budowlanych lub Inspektora Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego,

- w przypadku takiej konieczności, do 3 pobytów  projektanta – autora opracowania na budowie, w tym na życzenie Zamawiającego udział w odbiorze istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym inwestycji  (obecności projektantów na budowie w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia takiej potrzeby przez Inwestora),

- uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, materiałów lub urządzeń „równoważnych” ,zgłaszanych przez Zamawiającego ( w tym kierownika budowy lub inspektora nadzoru) - projektant zobowiązuje się do wydania pisemnej opinii na temat parametrów materiałów lub urządzeń równoważnych – w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby,

- potwierdzanie w dokumentacji projektowej wszelkich zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji,

- współudział w wykonaniu przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji,

- udział na życzenie Zamawiającego w odbiorze końcowym inwestycji,

- inne nie wymienione obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów.

Wykonywanie umowy w zakresie objętym nadzorem autorskim Wykonawca rozpocznie z chwilą otrzymania od Zamawiającego informacji o podpisaniu przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą  robót budowlanych i do tego czasu Projektantowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.

Zamawiający zawiadomi wykonawcę o zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych w terminie 30 dni od daty zawarcia takiej umowy.

W  przypadku nie realizacji inwestycji w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektowo-kosztorysową, Wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu nadzoru autorskiego.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia:

- zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa,

- wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łuczynów gmina Kozienice  uchwalonym Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20.09.2016r.,

- wytycznymi szczegółowymi Zamawiającego,

- z podziałem na branże.

- Szczegółowy zakres i forma opracowania  winna spełniać warunki przewidziane przez obowiązujące na dzień przekazania  Zamawiającemu przedmiotu umowy przepisy prawa, m. innymi:

- W dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia Wykonawca opisuje uwzględniając postanowienia ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320) w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Przedmiotu zamówienia Wykonawca nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła  lub szczegółowego procesu który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez  konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania  niektórych wykonawców  lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje  produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Projektant nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany jak wyżej, Projektant wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Wykonawca ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia z uwzględnieniem odrębnych przepisów , odnosząc się do polskich norm przenoszących normy europejskie a w przypadku ich braku  do pozostałych rodzajów odniesień wskazanych w kolejności ustawowej ustawy Pzp. W przypadku gdy Projektant zawrze w dokumentacji projektowej odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp wówczas jest zobowiązany wskazać że dopuszcza  oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

W przypadku  naruszenia tego warunku Wykonawca zostanie obciążony karami o których mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

- Uwzględniając charakter i przeznaczenie obiektu, należy określić niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19.02.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w tym wymagania w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.

- Forma opracowania - przedmiot zamówienia należy  opracować zgodnie z wymaganiami przepisów, o których mowa w § 4., w formie:

1/ papierowa (trwale oprawiony każdy egzemplarz ):

- koncepcja architektoniczna – 2 egz., plus w wersji elektronicznej,

- projekt budowlany w 4 egz. (każda branża)

- projekt techniczny w 4 egz. (każda branża),

- przedmiary robót (każdej branży) w 1 egz.,

- kosztorysy inwestorskie (każdej branży) w 1 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  -  w 2 egz.,

- pozostałe wymagane opracowania każde  - w 2 egz.,

/w/w ilości dotyczą opracowań które należy finalnie przekazać Zamawiającemu – dla każdej z branż/,

w ramach umowy Wykonawca sporządzi taką ilość egz. poszczególnych opracowań jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji.

2/ elektroniczna zapisana na trwałym nośniku CD lub DVD w zakresie jak w pkt. 1 (kosztorys inwestorski należy wykonać na oddzielnym nośniku w programie Norma lub kompatybilnym z funkcjonującym w UM) 
w 1 egz.,  w formacie PDF ( dokumentacja projektowa,  przedmiar, kosztorys ofertowy, STWIOR), oraz w wersji edytowalnej (dokumentacja projektowa, przedmiar, kosztorys ofertowy, STWIOR),.

Całość dokumentacji na nośnikach elektronicznych winna być skompensowana do możliwie najmniejszych rozmiarów pojemnościowych (każda branża opracowania nagrana jako jeden plik). Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być zgrana do jednego pliku w danym rodzaju i asortymencie, tj. projekt budowlany ma stanowić jeden plik z opisami uzgodnieniami, rysunkami, uprawnieniami, itd. /nie dopuszcza się zapisania projektu w katalogu jako kilka plików/.

- Zasady obowiązujące przy opracowaniu przedmiotu zamówienia:

- wykonawca ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących opracowania na każdym etapie realizacji zadania w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego oraz konsultacji,

- przedmiot zamówienia winien być zgodny z zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa,

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy zobowiązany jest do :

- Informowania Zamawiającego o postępie prac w realizacji umowy – w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego,

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- współpraca z Zamawiającym na etapie realizacji obiektu w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę dokumentację projektowo-kosztorysową poprzez konsultacje, uzgadnianie wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w formie pisemnej - w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia problemu, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące projektu w czasie do 3 dni od dnia zgłoszenia od zamawiającego pytania w formie e-mailowej lub pisemnej,

- Wykonawca zapewnienia, że dokumentacja projektowa:

- spełniać będzie wymogi opisu przedmiotu zamówienia o którym mowa w szczególności w art. 102. ust 1 prawa zamówień publicznych – w szczególności w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług, z zachowaniem odpowiednich  przepisów.

Podwykonawcy

§ 5

- Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniechania, jakość i terminowość prac podzleconych w takim stopniu jak za działania własne.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy, który wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

Zakres obowiązków stron

§ 6

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Należy uwzględnić w opracowaniu:

- proponowane przez inwestora rozwiązania materiałowe, sugestie i uwagi,

- minimalne wymagania i wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego, służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które obejmują w szczególności w zakresie dostępności architektonicznej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność:

- merytoryczną – za poprawność i prawidłowość rozwiązań  oraz stosowanie obowiązujących przepisów prawa,

- cywilną – za błędy i nienależyte wykonanie umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie będzie naruszał praw autorskich innych osób lub podmiotów, w tym również będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność zamawiającego, oraz nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o podejmowanych działaniach zmierzających do opracowania przedmiotu umowy oraz o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania przedmiotu umowy.

- Do wykonania prac projektowych, stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca wyznacza zespół projektowy posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia budowlane.

Przekazanie przedmiotu umowy

§ 7

- Poszczególne opracowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu :

- opracowanie wstępnego projektu (koncepcji) w terminie do dnia 20.02.2025r. ,

- dokumentację projektową,  o którym mowa w § 4  oraz pisemne oświadczenie, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i wydana jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć , w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Ustala się, że miejscem odbioru dokumentów o których mowa w ust. 1  jest siedziba Zamawiającego.

- Potwierdzenie odbioru opracowań nie stanowi  ich pozytywnej oceny merytorycznej .

- Wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania 
z całości opracowań i każdej jej części składowej. Zamawiający będzie uprawniony do przenoszenia nabytych praw na osoby trzecie w całości lub w części. Zamawiający  zastrzega sobie prawo: do posługiwania się opracowaniami przed właściwymi organami administracyjnymi, do udostępniania poprzez Internet i wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalania i zwielokrotniania utworu m.in. techniką drukarską, cyfrową ).

- Przejście na  zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, następuje z momentem zrealizowania płatności zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej umowy

Odbiory

§ 8

- Zamawiający dokonuje weryfikacji dokumentacji projektowej  pod kątem zgodności jego wykonania 
z niniejszą umową przedłożonego w terminie do 2 tygodni od przekazania wstępnego projektu (koncepcji)  i przekaże Wykonawcy informację o jej akceptacji, lub listę uwag.

- Po przekazaniu dokumentów  o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2), przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi dostarczenie opracowań podpisując Protokół Przekazania. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Przekazania stanowi pokwitowanie odbioru opracowania pod względem  ilościowym i nie stanowi odbioru w rozumieniu niniejszej umowy.

- Jeżeli przekazane opracowanie będzie niekompletne lub nie będzie zgodne z założeniami określonymi w niniejszej umowie, Zamawiający, na piśmie wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanego opracowania i wezwie Wykonawcę, aby w określonym przez Zamawiającego terminie, usunął zgłoszone przez zamawiającego nieprawidłowości lub wady opracowania lub szczegółowo uzasadnił ewentualną odmowę usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości. W uzasadnionych przypadkach strony mogą ustalić inny termin usunięcia nieprawidłowości lub wad.

- W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowej, Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisany obustronnie  Protokół Odbioru.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, w trybie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowej, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, procedura przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie stosownie do  postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

- Jeżeli dokumentacja projektowa przekazana zamawiającemu zgodnie z ust. 5 nie będzie zgodny z założeniami niniejszej umowy oraz zgłoszonymi przez Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, zastrzeżeniami lub wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości nie będą merytorycznie uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem na dzień otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu, lub zażądać obniżenia wynagrodzenia za przedmiot umowy. W tym drugim wypadku opracowanie może być zatrzymane przez Zamawiającego.

- Odbiór dokumentacji projektowej uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez  Zamawiającego Protokołu Odbioru.

- Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru dokumentacji projektowej, jeżeli została ona wykonana w sposób wadliwy, sprzeczny z umową lub niekompletny.

Warunki zmiany umowy

§ 9

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy:

- terminu wykonania zadania:

- w przypadku wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, które uniemożliwiają dotrzymanie terminu jej realizacji tj. w przypadku zaistnienia przerw w realizacji przedmiotu umowy niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy oraz w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw,

- w przypadku nie dotrzymania terminu o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt.1,

- w przypadku konieczności wprowadzenia zamian w dokumentacji , uzyskaniu dodatkowych opinii lub uzgodnień,

- zmiany zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

- zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo 
– finansowego robót,

- zmian pierwotnych warunków realizacji opracowań przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności obiektywnych niezależnych od stron umowy, powodujących konieczność, że dalsza realizacja prac na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków i postanowień umowy pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań,

- gdy wystąpiły takie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i na które strony nie miały wpływu,

- gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- gdy nastąpi zmiana przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, w szczególności na jej zakres, termin,

- gdy nastąpi zmiana formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy lub siedziby,

- powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, która nie została wskazana przez Wykonawcę w Ofercie, jako część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy,

- zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,

- w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby zmiany podwykonawcy. Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu posługiwał się zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy możliwa jest po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez zaproponowanego podwykonawcę.

- Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy dot. wniosków Wykonawcy o dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy.

- Zmiany do umowy określone w  ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy.

Warunki płatności

§ 10

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane prace projektowe nastąpi fakturą końcową za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, z konta  Zamawiającego  na konto Wykonawcy.

- Rozliczenie wynagrodzenia za pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego o którym mowa w § 4 ust.5 niniejszej umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną  po odbiorze końcowym robót zrealizowanych na podstawie dokumentacji projektowej o której mowa w  § 1 niniejszej umowy. Ostateczna wysokość wynagrodzenia  zależeć będzie od faktycznej ilości pobytów projektanta na budowie i wyliczona zostanie jako iloczyn wynagrodzenia za 1 pobyt na budowie i ilość pobytów.

- Podstawą wystawienia faktury o której mowa w ust. 1  jest podpisany przez strony bez zastrzeżeń protokół odbioru o którym mowa w § 8 pkt. 7 umowy.

- Płatność zostanie zrealizowana przelewem bankowym na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Zamawiający dopuszcza płatność częściową za opracowanie poszczególnych branż dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na podstawie protokołu zaawansowania prac projektowych.

- Do uregulowania płatności Wykonawca zobowiązany jest wskazać rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników. Jeżeli na białej liście nie ma żadnego rachunku Wykonawcy, termin płatności zostanie wydłużony do czasu jego pojawienia się w wykazie.

Kary umowne i odstąpienia od umowy

§ 11

- Wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu:

- odstąpienia od umowy z przyczyn od niego  zależnych – 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1  niniejszej umowy za przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy,

- za opóźnienie w oddaniu poszczególnych opracowań o których mowa w § 2 ust.1 –  0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy .

- za opóźnienia  w usunięciu braków lub wad – 0,5% % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 3 ust. 1 pkt.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia  liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie braków lub wad.

- odstąpienia  przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Projektanta - 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1  niniejszej umowy za przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy.

- z tytułu nienależytego wykonania umowy – 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy,

- z tytułu nie udzielenia wyjaśnień o których mowa w § 4 ust. 9 niniejszej umowy w terminie wskazanym przez zamawiającego, w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek,

- w przypadku stwierdzenia w sporządzonej dokumentacji projektowej posługiwania się znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem, jeżeli nie jest to podyktowane specyfiką przedmiotu zamówienia, oraz w przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne
i systemy odniesienia, o których mowa w art. 99, 101, 102 ustawy Pzp, przy jednoczesnym braku wskazania, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, w wysokości 300,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek w dokumentacji odebranej w trybie § 8 ,

- jeżeli prace objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca – karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust.1.

- za każde, stwierdzone w formie pisemnej np. wpisem w dzienniku budowy, nienależyte wykonanie umowy w zakresie obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego, określonych w § 4 ust.5  umowy, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy,

- za brak udziału w realizacji przedmiotu umowy osób, podmiotów, o których mowa w  § 2 ust. 2 umowy - karę w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Maksymalna łączna wysokość naliczonych kar umownych dla Wykonawcy i Zamawiającego nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy  niezgodnie z umową lub z rażącym naruszeniem obowiązujących przepisów,

- Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy z tytułu zaistnienia okoliczności opisanych w § 11 ust. 5 niniejszej umowy można dokonać w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości  o tych okolicznościach. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej,
tj. zdarzenia takiego jak: pożar, powódź, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe, pandemie, epidemie.

- Strona, która nie może prawidłowo wykonać umowy wskutek działania siły wyższej jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania  drugiej strony o wystąpieniu działania siły wyższej w terminie 7 dni od wystąpienia tego  zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność.

- Strona  dotknięta dzianiem siły wyższej zobowiązana jest do podjęcia wszelkich możliwych aktów staranności, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na działanie siły wyższej.

- W przypadku wystąpienia siły wyższej termin realizacji umowy przesuwa się o każdy dzień przestoju związanego z działaniem siły wyższej.

Gwarancja

§ 12

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego  z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przekazanego opracowania, w szczególności zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi  wygasają po upływie ...... miesięcy  licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń od Wykonawcy z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli pisemnie zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wykonawca udziela 48 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 4, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Dokument gwarancyjny, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca wystawi w dniu podpisania protokółu o którym mowa w § 8 ust. 4  niniejszej umowy.

- Jeżeli po odbiorze opracowania, a w trakcie jego realizacji wyjdą na jaw wady wyłączające lub ograniczające przydatność opracowania, zamawiający niezwłocznie o ich wystąpieniu powiadomi autora opracowania, który dokona na swój koszt zmian gwarancyjnych przez usunięcie wad albo przez wymianę całości lub części opracowania. Okres gwarancji ulegnie wówczas  przedłużeniu odpowiednio:

- w przypadku usunięcia wad – o okres wykonania naprawy,

- w przypadku dokonania wymiany – o następne ..... miesiące.

§ 13

Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca na własny koszt zawrze i utrzyma w mocy co najmniej przez okres obowiązywania umowy oraz zachowa ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

- Zakresem ochrony ubezpieczenia OC zawodowej objęta zostanie odpowiedzialność cywilna Wykonawcy oraz osób, którymi posługuje się on w związku z realizacją umowy z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania  zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).

- Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinna obejmować szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz straty finansowe (zarówno w postaci poniesionych strat jak i utraconych korzyści) , wynikających z czynności, których realizacji podjął się Wykonawca na mocy umowy.

Przetwarzania danych osobowych

§ 14

- Strony niniejszej umowy przetwarzają nawzajem  dane osobowe w celu spełnienia wymogów kontraktowych – umownych tj. konieczności dysponowania  danymi w osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46 WE ( zwanego dalej; RODO).

- Strony niniejszej umowy przetwarzać będą również dane osobowe wskazane wyżej w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Postanowienia końcowe

§ 15

- Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli postępu realizacji przedmiotu umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

- Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd Cywilny, w którego okręgu mieści się siedziba Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, 
1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             		        			WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy

............................................................................

Pieczęć  Projektanta

# DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot postępowania (Zamówienie) ...................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nr umowy ..........................................................................z dnia .............................................................

NAZWA WYKONAWCY...............................................................................................................................,

...................................................................................................................................................................

ADRES ......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ........................................................................................................................

ADRES .....................................................................................................................................................

1. Gwarant (Wykonawca) udziela Gminie Kozienice (Zamawiającemu) na całość zamówienia (przedmiot postępowania) rękojmi i gwarancji jakości na okres 48 miesięcy, liczonej od dnia ........................... do dnia ...........................................................

z zastrzeżeniem że zakończenie okresu rękojmi nie może nastąpić wcześniej niż po stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad ujawnionych w tym okresie.

2. Jeżeli po odbiorze przedmiotu umowy, a w trakcie realizacji robót budowlanych wyjdą na jaw wady wyłączające lub ograniczające przydatność przedmiotu umowy, zamawiający niezwłocznie o ich wystąpieniu powiadomi autora opracowania, który dokona na swój koszt zmian gwarancyjnych przez usunięcie wad albo przez wymianę w całości opracowania. Okres gwarancji ulegnie wówczas  przedłużeniu odpowiednio:

- w przypadku usunięcia wad – o okres wykonania naprawy,

- w przypadku dokonania wymiany – o następne   ..... miesiące,

3. Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:

- usunięcie wad ujawnionych w przedmiocie umowy, tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych wartości w terminie 10 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,

- zwrot kosztów takiej poprawy opracowania, zrealizowanego przez zamawiającego 
w przypadku, gdy     dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania,

- wymianę wadliwego opracowania na wolną od wad po bezskutecznych dwóch naprawach   gwarancyjnych,

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego przyjazdu na miejsce robót realizowanych w oparciu o wykonane opracowanie i dokonanie oraz przekazanie zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek wynikłych w związku z niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub 
z zawinionymi błędami,

- wykonanie w wyznaczonym przez  Zamawiającego terminie uzupełnień w opracowaniu wynikłych w trakcie wdrażania do realizacji opracowania, w tym  opracowania rysunków uszczegóławiających oraz wyjaśnianie wątpliwości w toku realizacji robót budowlanych 
w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Wykonawcę robót budowlanych lub Inspektora Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego,

- uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w opracowaniu, zgłaszanych przez Zamawiającego ( w tym kierownika budowy lub inspektora nadzoru)materiałów lub urządzeń „równoważnych” - projektant zobowiązuje się do wydania pisemnej opinii na temat parametrów materiałów lub urządzeń równoważnych,

- potwierdzanie w opracowaniu wszelkich zmian wprowadzonych do opracowania w trakcie realizacji inwestycji,

5. Organizacja obsługi gwarancyjnej:

Wykonawca świadczeń gwarancyjnych: ..................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(należy wpisać dane Projektanta  – nazwę, adres, telefon, fax)

6. Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności określone w pkt 4, w terminie określonym w pkt. 4 niniejszego dokumentu zobowiązuję się wykonać bezpłatnie

.................................................dnia.............					.............................................

podpis Gwaranta (Wykonawcy)