SPIS TRESCI

C Z Ę Ś Ć   O P I S O W A

- WPROWADZENIE……………………………….............……….……2

- ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCYCH

SYSTEMÓW ……………………………………............……….……..3

- NAKŁADY FINANSOWE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ……...…3

- PODSUMOWANIE ...………………………………………….……....4

C Z Ę Ś Ć   T A B E L A R Y C Z N A

Tabela Nr 1 -  Źródła finansowania inwestycji dotyczących urządzeń

wodociągowych i kanalizacyjnych z uwzględnieniem

współfinansowania z FS na lata 2010-2013   -podsumowanie

Tabela Nr 2 - WM - Przedsięwzięcia modernizacyjne urządzeń wodociągowych

Tabela Nr 3 - KM  - Przedsięwzięcia modernizacyjne urządzeń kanalizacyjnych

Tabela Nr 4 - KR -  Przedsięwzięcia rozwojowe urządzeń kanalizacyjnych

Tabela Nr 5 - WR – Przedsięwzięcia rozwojowe urządzeń wodociągowych

Tabela Nr 6  - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na

terenie Gminy Kozienice  - nr projektu 39/2009

1. WPROWADZENIE

  - CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

Gospodarkę wodno- ściekową na terenie Gminy Kozienice prowadzi Kozienicka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 15 w Kozienicach powstała z przekształcenia zakładu budżetowego w dniu 01 sierpnia 2008 roku.

Zgodnie z aktem założycielskim zakresem działalności Spółki są dotychczasowe statutowe zadania zakładu budżetowego.

Działalność zakładu w zakresie gospodarki wodno- ściekowej polega na zaopatrzeniu w wodę poprzez jej ujmowanie , uzdatnianie na Stacjach Uzdatniania Wody w Kozienicach przy ulicy Rodzinnej i ul. Słonecznej oraz w miejscowościach Stanisławice, Łuczynów, Nowa Wieś, Janów, Wola Chodkowska i dostarczaniu jej mieszkańcom zwodociągowanej części gminy ( z wyłączeniem miejscowości Staszów gdzie wodę zakład kupuje od gminy Sieciechów) oraz odbieraniu od mieszkańców ścieków w Kozienicach przy ul. Wiślanej oraz w miejscowościach Nowa Wieś, Ryczywół i Majdany.

1.2  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Konieczność opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

I kanalizacyjnych ( dalej zwanego WPIW-K) wynika z art.21 ust.1 ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków oraz z rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdze-

nie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006r.)

Zgodnie z ww. ustawą wieloletni plan w szczególności uwzględnia:

- Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych;

- Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach;

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków;

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Omawiany Plan uwzględnia przyjęte i realizowane dokumenty programowe tj.”Program ogólny zaopatrzenia wsi w wodę i „Program kanalizacji ściekowej gminy Kozienice” i jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy określonymi w:

- miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

- Strategii Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2008 – 2020 uchwalonej 9 października 2008

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice

uchwalonego 9 października 2008r.

Realizacja zadań ujętych w planie pozwoli Spółce na realizacje strategicznych celów jakimi są:

- Pozyskanie nowych usługobiorców

- Podwyższenie jakości świadczonych usług

- Uzdatnienie pobranej wody surowej do jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej

- Oczyszczenie wszystkich ścieków i uzyskanie pełnego efektu ekologicznego zapewniającego ochronę wód powierzchniowych

- ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW

Rozbudowa i modernizacja istniejących systemów wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki będzie realizowana dwukierunkowo:

- W ramach projektu pn.; Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na

terenie Gminy Kozienice”, przy wsparciu Funduszu Spójności

- Poprzez wykonanie koniecznych zadań modernizacyjno – rozwojowych ujętych ww.

planie

W związku z potrzebą uporządkowania systemu wodno – kanalizacyjnego, wynikającą także 
z obowiązku ustawowego, poniżej przedstawiono plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  (W ) oraz kanalizacyjnych ( K ) w podziale na zadania rozwojowe oraz modernizacyjno – remontowe.

Przedsięwzięcia remontowo – modernizacyjne związane są z wymianą infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, której zły stan techniczny oraz awaryjność utrudnia prawidłową pracę systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczania ścieków.

Natomiast przedsięwzięcia rozwojowe związane z budową infrastruktury wodociągowej 
i kanalizacyjnej, na terenach nieuzbrojonych, a także z poszerzeniem oferowanych usług  prowadzonej działalności.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

będących w posiadaniu Spółki przygotowany na okres 2010 – 2013 przedstawia zakres rzeczowo- finansowy budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych w ww. latach, który będzie realizowany ze środków własnych i pozyskanych przez Spółkę, również od wspólnika Spółki ( jako dotacje na realizacje inwestycji rozwojowych).

Ogólny opis planowanych przedsięwzięć modernizacyjno –rozwojowych na lata 2010 – 2013 wraz z ich uzasadnieniem przedstawiono w części tabelarycznej.

Harmonogram rzeczowo- finansowy tych przedsięwzięć na lata objęte planem przedstawiono 
w części tabelarycznej.

W tabelach zastosowano następujące oznaczenia :

WR            Przedsięwzięcia rozwojowe urządzeń wodociągowych

WM          Przedsięwzięcia modernizacyjne urządzeń wodociągowych

KR             Przedsięwzięcia rozwojowe urządzeń kanalizacyjnych

KM            Przedsięwzięcia modernizacyjne urządzeń kanalizacyjnych

3. NAKŁADY FINANSOWE I ŻRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

Całkowite koszty realizacji zadań ujętych w planie 9WPIW-K),  w tym z projektem pn. „Zapewnienie prawidłowej Gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice wynoszą łącznie  95 491 608,00 zł, w tym:

- zadania rozwojowe i modernizacyjne urządzeń wodociągowych  (WR i WM)    -    6 924 200 zł

- zadania rozwojowe i modernizacyjne urządzeń kanalizacyjnych (KR i KM )      -  21 252 977 zł

- zadania z projektu pn.”Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno –ściekowej

na terenie Gminy Kozienice”                                                                                 -  66 524 431 zł

W poniższej tabeli zestawiono łącznie wydatki na inwestycje zaplanowane przez Spółkę w ramach realizacji WPIW-K oraz Projektu Funduszu Spójności  w latach 2010 – 2013.

Zbiorcze zestawienie nakładów na inwestycje w ramach WPIW-K oraz FS

| L.pp. | Wyszczególnienie | Kwota /zł/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | WR – zadania rozwojowe urządzeń wodociągowych nie ujęte do współfinansowania z FS | 4 230 000 |
| 2 | WM – zadania modernizacyjne urządzeń wodociągowych nie ujęte do współfinansowania z FS | 2 694 200 |
| 3 | KR - zadania rozwojowe urządzeń kanalizacyjnych nie ujęte do Współfinansowania z FS | 18 415 077 |
| 4 | KM - zadania modernizacyjne urządzeń kanalizacyjnych nie ujęte do współfinansowania z FS | 2 837 900 |
| 5 | Razem WPIW-K | 28 177 177 |
| 6 | Projekt Funduszu Spójności | 66 524 431 |
| 7 | SUMA WPIW-K + PROJEKT FS | 94 701 608 |

Prace inwestycyjne w sektorze infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w latach obowiązywania planu będą prowadzone przez Spółkę i finansowane z;

- środków Spółki  - odpisów amortyzacyjnych

- środków Gminy

- pożyczki z GFOŚ i GW, PFOŚ i GW ;WFOŚ i GW,

- środków UE w tym FS

Szczegółowy harmonogram finansowania zadań przewidzianych do realizacji w ramach WPIW-K oraz Projektu Funduszu Spójności przedstawia załączona tabela nr.1

4. PODSUMOWANIE

Sporządzony przez Spółkę Plan będzie miał charakter „kroczący”  - uaktualniany corocznie, tzn. w momencie sporządzania wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, Spółka będzie przekładać zaktualizowany harmonogram inwestycji, zależny od możliwości finansowych, na rok obowiązywania taryf.