Załącznik nr 5 do zaproszenia

- Wymagania Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt obejmują 
w szczególności:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej ustaleniami wynikającymi ze  stwor i dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzą techniczną, obowiązującymi   przepisami i normami dotyczącymi realizacji zakresu objętego  niniejszą umową,

- podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności we wszystkich sprawach związanych z jakością robót,

- współpraca z nadzorem autorskim w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, stwor oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania  warunków umowy przez Wykonawcę robót,

- wykonywanie poleceń Zamawiającego,

- organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę robót budowlanych,

- decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia wszelkich materiałów i urządzeń, przewidzianych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i stwor,

- obowiązek raportowania postępu robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami stwor,

- kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę zasad bhp,

- wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową z wykonawca robót i przepisami bhp oraz planem bioz,

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy lub na piśmie  dotyczących:

- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

- wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,

- przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót:

- dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

-  wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

- sporządzenia w porozumieniu z Wykonawcą robót sprawozdania księgowego,

- w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmioty co do których istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem podjęcie działań zgodnie z obowiązującymi tu przepisami ,

- Wykonawca a także podwykonawcy i dalsi podwykonawcy  mają  obowiązek w porozumieniu z Wykonawcą robót sporządzić niezbędne dokumenty dla instytucji współfinansującej inwestycję w tym (szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, harmonogramy płatności, kosztorysy szczegółowe, raporty, dokumentację finansową, protokoły odbioru, rozliczenia bieżącego i całkowitego rzeczowego i finansowego zadania, rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalności kosztów oraz przedstawiania płatności z wykazaniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów celem raportowania i sporządzania wymaganej sprawozdawczości do innych instytucji przez Zamawiającego, sporządzania harmonogramów wydatków na kolejne kwartały z  wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności od harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonywanie innych czynności nie wymienionych w SIWZ które będą konieczne do prawidłowej realizacji finansowania ze środków zewnętrznych  zabezpieczających interesy Zamawiającego, zobowiązani są udostępnić wszystkie posiadane dokumenty i udzielać niezbędnych wyjaśnień a także wydać na pierwsze pisemne żądanie sporządzone na koszt Wykonawcy kopie tych dokumentów lub udostępnić dokumenty do kontroli poza  siedzibą Wykonawcy lub poza terenem budowy. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązani są do ich wykonania zgodnie z wymaganiami tych instytucji.

- Podstawowe obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności:

- sporządzanie protokołu z każdej kontroli budowy i przekazywanie go bezzwłocznie do Zamawiającego,

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizowanej inwestycji budowlanej z umową z wykonawcą robót budowlanych, dokumentacją projektową,  zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego ,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,

- kontrolowanie i nadzorowanie wszystkich innych obowiązków Wykonawcy robót budowlanych wynikających z  umowy na roboty budowlane,

- kontrolowanie i nadzorowanie obsługi geodezyjnej budowy,

- kontrolowanie i nadzorowanie robót ziemnych  w celu uniknięcia szkód związanych z naruszeniem urządzeń podziemnych i obiektów sąsiadujących,

- kontrolowanie i nadzorowanie zabezpieczenia wszystkich przedmiotów mogących mieć wartość archeologiczną  i historyczną, odkrytych na terenie budowy w trakcie realizacji robót ziemnych, /w razie stwierdzenia takich przedmiotów nadzór archeologiczny będzie przedmiotem odrębnej umowy/,

- kontrolowanie i nadzorowanie wykonywania przez Wykonawcę robót,

- kontrolowanie utrzymania ładu i porządku na terenie budowy przez Wykonawcę robót,

- sprawdzanie i kontrolowanie podwykonawców robót budowlanych

- sporządzanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac (w formie papierowej 
i elektronicznej) i przekazywanie jej Zamawiającemu,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach, okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu realizacji inwestycji,

- sprawdzanie instrukcji użytkowania i konserwacji  urządzeń,

- sprawdzanie atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ,

- sprawdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- kontrolowanie i nadzorowanie usuwania  przez Wykonawcę robót, wszelkich szkód powstałych w wyniku jego działań i działań  podwykonawców,

- sprawdzanie i kontrolowanie oraz nadzór nad usuwaniem wad, niedoróbek i usterek przez Wykonawcę robót w trakcie ich prowadzenia i w okresie gwarancji,

- sprawdzenie i potwierdzenie kompletności  dokumentów do odbiorów częściowych  i odbioru końcowego,

- przedstawienie Zamawiającemu opinii i uzasadnień ewentualnej potrzeby wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających – sporządzanie protokołów konieczności,

- sprawdzenie i kontrola finansowa zadania wraz z jego rozliczeniem,

- rozpatrywanie i opiniowanie roszczeń wykonawcy robót,

- opracowanie pisemnej oceny jakości robót,

- dopilnowanie zapewnienia ubezpieczenia budowy przez wykonawcę robót, zgodnie z umową,

- udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych umową,

- uzyskanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- przeprowadzanie przeglądów w okresie gwarancji,

- uczestniczenie w okresie gwarancji w przeglądach stanu technicznego obiektu,

- współpraca z Zamawiającym w celu wyegzekwowania usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych  usterek lub wad w okresie gwarancji,

- wykonywanie czynności wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na roboty budowlane , łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Inwestora (Zamawiającego) do oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi,

- rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót,

- doradzanie Zamawiającemu w ewentualnych roszczeniach i sporach,

- opiniowanie i wskazywanie sposobów załatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich,

- występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w sprawach dotyczących inwestycji,

- w razie konieczności organizowanie narad roboczych z udziałem Inwestora, Wykonawcy 
i Inspektorów w tym sporządzanie ze spotkań protokołów.