MEMORANDUM INFORMACYJNE

WRAZ Z ANKIETĄ

NA POTRZEBY TESTOWANIA RYNKU

WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ

PROJEKTU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO PN.

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice”

w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Kozienice, wrzesień 2019

- Spis treści

1.	OPIS PROJEKTU	5

1.1	Dane ogólne projektu	5

1.1.1	Przedmiot projektu	5

1.1.2	Opis przedmiotu Przedsięwzięcia i zakres robót budowlanych	5

1.1.3	Warunki zaopatrzenia w media	9

1.1.4	Lokalizacja projektu	10

1.1.5	Szacunkowy koszt Przedsięwzięcia	11

1.2	Podstawy prawne przedsięwzięcia	11

1.2.1	Tryb wyboru partnera prywatnego	12

1.2.2	Założenia regulacji prawnej z docelowym odbiorcą	12

1.3	Struktura finansowa Projektu	13

1.4	Proponowany zakres obowiązków Partnera Prywatnego	13

1.5	Proponowany udział Podmiotu Publicznego w Przedsięwzięciu	14

1.6	Mechanizm wynagradzania Partnera Prywatnego	15

1.7	Zakładany harmonogram realizacji Projektu	15

2.	UDZIAŁ W TEŚCIE RYNKU	17

Niniejsze Memorandum informacyjne dla podmiotów potencjalnie zainteresowanych realizacją Przedsięwzięcia w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego („Memorandum Informacyjne”) - nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Gmina Kozienice jest zainteresowana pozyskaniem opinii, oczekiwań i warunków na jakich potencjalni Partnerzy Prywatni wzięliby udział we współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice”  w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przedstawione w Memorandum informacje mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie 
np. po przedstawieniu oczekiwań przez potencjalnych Partnerów Prywatnych (dalej – zamiennie Partnerzy Prywatni).

Zaproszenie do udziału w testowaniu rynku (wprowadzenie)

Gmina Kozienice zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy 
przy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego”.

Test rynku jest etapem przedrealizacyjnym ww. Przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem testu jest uzyskanie opinii i informacji potencjalnie zainteresowanych podmiotów w zakresie realnych i jednocześnie efektywnych rozwiązań jego realizacji. Ewentualna umowa o partnerstwie publiczno- prywatnym zawarta zostanie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1445 – dalej „ustawa o PPP”) po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej „PZP”).

Z pomocą przeprowadzonego testu rynku Gmina Kozienice dąży do wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących modelu realizacji Przedsięwzięcia i modelu jego finansowania, źródeł pochodzenia kapitału potrzebnego do sfinansowania Przedsięwzięcia, warunków finansowania, rodzajów zabezpieczeń finansowania, a także najważniejszych postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ponadto uczestnicy testowania rynku zostaną poproszeni o rekomendacje w zakresie potencjalnie najkorzystniejszych w ich ocenie rozwiązań, które będą stanowiły podstawę dokonania korekty wstępnie przyjętych koncepcji.

W ramach niniejszego Przedsięwzięcia zakłada się, że Partner Prywatny przejmie odpowiedzialność za realizację inwestycji, jej sfinansowanie (w tym zapewnienie źródeł finansowania), wybudowanie, utrzymanie oraz zarządzanie. Planuje się, że strona publiczna – Gmina Kozienice zapewni docelowych odbiorców Przedsięwzięcia - najemców lokali, którzy będą ponosić opłaty z tytułu korzystania z efektu rzeczowego Przedsięwzięcia (lokali mieszkalnych), a w sytuacji gdy liczba tych najemców będzie mniejsza niż liczba lokali mieszkalnych powstałych w następstwie Przedsięwzięcia Gmina Kozienice (podmiot publiczny) będzie zobowiązana do zawarcia umów najmu na te niezasiedlone lokale 
i ponoszenia opłat z tytułu ich wykorzystywania (najmu). Wynagrodzenie partnera prywatnego przyjmować więc będzie formę opłaty za dostępność. Najemcy lokali mieszkalnych będą uprawnieni do nabycia na własność wynajmowanych lokali mieszkalnych, a stosunkiem prawnym regulującym uprawienie do korzystania z lokalu będzie umowa najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności. Gmina Kozienice oczekuje, 
że skalkulowana dla 25-letniego okresu obowiązywania umowy najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności stawka czynszu i opłat związanych z nabyciem przez najemcę lokalu mieszkalnego po tym okresie nie może przekroczyć 30,82 zł za 1m2 (przy zastrzeżeniu możliwości skorzystania przez najemców z dopłat wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania -Dz. U. z 2018 r., poz. 1540).

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii co do optymalnego zakresu funkcjonalnego Przedsięwzięcia oraz akceptowanego modelu jego realizacji i zarządzania. Państwa sugestie i uwagi będą miały istotne znaczenie dla właściwej realizacji Przedsięwzięcia i przyczynią się do wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań, uwzględniających korzyści zarówno strony prywatnej, 
jak i osiągnięcie celu publicznego.

Uzyskane od Państwa informacje zostaną zagregowane, aby zminimalizować możliwość identyfikacji podmiotów, które udzieliły na nie odpowiedzi, przy czym formularz ankietowy nie wymaga podpisu.

Ogłoszenie postępowania związane z wyborem Partnera Prywatnego planowane jest 
na pierwszy kwartał 2020r., prosimy zatem o lekturę Memorandum oraz o odesłanie wypełnionej ankiety na wskazany poniżej adres w terminie do dnia 30 września 2019 r.

Liczymy na Państwa zainteresowanie planowanym Przedsięwzięciem oraz udział 
w niniejszym badaniu.

Serdecznie zapraszam do współpracy

# OPIS PROJEKTU

## Dane ogólne projektu

### Przedmiot projektu

Celem realizacji Przedsięwzięcia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 6733/1, 6733/2, 6733/3 o pow. 0,6289 ha (obręb Miasta Kozienice) budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem z łączną liczbą 50 lokali mieszkalnych, o pow. około 2500 m², przeznaczonych na wynajem oraz utrzymywanie tych budynków i zarządzanie nimi przez okres nie krótszy niż 15 lat i nie dłuższy niż 30 lat od daty ich wybudowania, a następnie przeniesienie własności tych lokali na rzecz ich najemców.

Z uwagi na charakter partnerstwa publiczno – prywatnego oraz w celu umożliwienia optymalizacji realizacji przedsięwzięcia dopuszcza się możliwość samodzielnego opracowania przez partnera prywatnego dokumentacji koncepcyjno – projektowej 
i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych.

### Opis przedmiotu Przedsięwzięcia i zakres robót budowlanych

Na podstawie wytycznych projektowych Gminy Kozienice na zakres przedsięwzięcia składają się:

- ilość samodzielnych lokali mieszkalnych w liczbie – 50 szt.;

- powierzchnia lokali mieszkalnych w przedziale: 30-70 m²;

- charakterystyka lokali mieszkalnych obejmująca lokale z liczbą od 1 do 4 pokoi:

- Mieszkania typu kawalerka 	- 12 (30-35 m²);

- Mieszkania 2 – pokojowe 	- 34 (45-56 m²);

- Mieszkania 3 – pokojowe 	- 4 (56-70 m²);

Przyjęto, że Powierzchnia Użytkowa Mieszkań (PUM) w ramach Przedsięwzięcia wynosi około 2500 m².

Lokalizacja Przedsięwzięcia: Oś. Polesie (nr działki 6733/1, 6733/2, 6733/3 – o łącznej 
pow. 6 289 m²).

Własność do gruntu: Własność Gminy Kozienice Księga Wieczysta RA1K/00023370/9.

Dodatkowe założenia:

- Ilość kondygnacji: 4

- Winda: NIE

- Parking: umiejscowiony na zewnątrz.

- Lokale usługowe: TAK - w bryle budynku na parterze.

- Ilość mieszkań: 50.

- Preferowany typ i ilość mieszkań :

  - Mieszkania typu kawalerka 	- 12

  - Mieszkania 2 – pokojowe 	- 34

  - Mieszkania 3 – pokojowe 	- 4.

- Balkony: wg uznania projektanta, głównie w lokalach 2 i 3-pokojowych.

- Wyposażenie – stan deweloperski – standard podstawowy:

  - Przedpokój:

    - oświetlenie sufitowe: kabel zakończony kostką elektryczną

    - oświetlenie ścienne/kinkiet kabel zakończony kostką elektryczną

    - wykończenie ścian podstawowe: farba akrylowa kolor biały

    - wykończenie sufitu: farba akrylowa kolor biały

    - panele podłogowe + listwa przyścienna

  - Kuchnia:

    - płytki ceramiczne ścienne

    - płytki ceramiczne podłogowe

    - okap: kabel zakończony kostką elektryczną

    - oświetlenie sufitowe: kabel zakończony kostką elektryczną

    - wykończenie ścian podstawowe: farba akrylowa kolor biały

    - wykończenie sufitu: farba akrylowa kolor biały

    - listwa podłogowa progowa.

  - Pokój dzienny z jadalnią:

    - oświetlenie sufitowe: kabel zakończony kostką elektryczną

    - oświetlenie ścienne/kinkiet kabel zakończony kostką elektryczną

    - wykończenie ścian podstawowe: farba akrylowa kolor biały

    - wykończenie sufitu: farba akrylowa kolor biały

    - panele podłogowe + listwa przyścienna

  - Łazienka:

    - miska ustępowa stojąca typu WC

    - umywalka-wisząca

    - wanna   zamiennie   brodzik   przy   braku   możliwości   montażu   wanny   (+parawan prysznicowy)

    - bateria umywalkowa

    - bateria wannowa/ zamiennie bateria prysznicowa

    - oświetlenie sufitowe: kabel zakończony kostką elektryczną

    - oświetlenie ścienne/kinkiet kabel zakończony kostką elektryczną

    - wykończenie ścian podstawowe: farba akrylowa kolor biały

    - wykończenie sufitu: farba akrylowa kolor biały

    - drzwi wewnętrzne

    - klamka

    - listwa podłogowa.

  - Sypialnia:

    - oświetlenie sufitowe: kabel zakończony kostką elektryczną

    - wykończenie ścian podstawowe: farba akrylowa kolor biały

    - wykończenie sufitu: farba akrylowa kolor biały

    - panele podłogowe + listwa przyścienna

    - drzwi wewnętrzne

    - klamka.

Dokumentacja techniczna:

- dokumentacja projektowa (to jest: projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót) powinna być sporządzona w 5- ciu egzemplarzach. Opracowanie projektowe dotyczące wyżej omawianego zadania winno zawierać szczegółowy opis zaproponowanych rozwiązań w formie papierowej i elektronicznej (edytowalnej: DWG, DOC, XLS, ATH, KST 
i nieedytowalnej: PDF). Całość w wersji drukowanej ma być tożsama z wersją papierową. Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez dzielenia na części) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości. Dokumentacja powinna zostać opracowana tak, by umożliwić realizację i uzyskanie decyzji dopuszczającej obiekt do użytkowania. Dokumentacja wykonana w technologii BIM,

- dokumentacja w każdym egzemplarzu powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzję lokalizacyjną zjazdu z drogi publicznej i aktualne warunki techniczne zasilenia w media uzyskane przez projektanta i warunkami przyłączeniowymi, uprawnienia poszczególnych projektantów oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwego samorządu zawodowego;

- dokumentacja winna posiadać tabelę uzgodnień międzybranżowych z podpisami projektantów wszystkich branż;

- projekty wykonawcze winny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę projektowanych robót, jednoznaczne, szczegółowe opisy dotyczące wykonania robót, rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego;

- w opisach technicznych projektów wykonawczych należy wskazać wykaz projektów związanych z danym projektem nie tylko w branży opracowanej, ale również 
w innych branżach.

- opracowania projektowe mają być wykonane w j. polskim. Należy wykonać rzuty, przekroje, detale i schematy oraz inne rysunki niezbędne do określenia wszystkich przewidzianych robót budowlanych w skali 1:50, 1:20, 1:10,lub 1:100 /w zależności od potrzeb/.

- wszystkie opisy należy wykonać w formacie A4 a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Przyjąć minimalną wysokość liter na wydrukach rysunkowych 1,5 mm, czcionkę w opisach i obliczeniach Arial 10 pkt lub Arial New Roman 10 pkt,

- każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania,

- dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu obejmujące roboty rozbiórkowe oraz wycinkę zieleni – jeżeli będzie wymagana,

- opracowanie ekspertyzy geotechnicznej wraz z wykonaniem badań geologicznych gruntu,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych ocen, ekspertyz, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych lub technicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia 
na budowę, prawidłowej realizacji robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

- uzyskanie materiałów do projektowania wraz z opracowaniem mapy do celów projektowych,

- przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę,

- dokumentacja techniczna musi być wewnętrznie spójna i skorygowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe,

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji projektu przez Zamawiającego przed złożeniem dokumentacji na pozwolenie na budowę,

- Wykonawca wykona instrukcję użytkowania obiektu,

- Wymagana liczba opracowań projektowych:

dokumentacja projektowa musi być sporządzona w wersji papierowej 
oraz w wersji elektronicznej CD/DVD umożliwiającej kopiowanie 
i wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji, m. in. w formacie pdf, doc, xls, dwg, ath.

Dokumentacja obejmuje:

- projekt budowlany – po 5 egz.;

- projekty wykonawcze branżowe – po 3 egz.;

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 2 egz.;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego projektu branżowego – po 2 egz.,

- płyta CD/DVD z kompletem dokumentacji – 2 egz.

### Warunki zaopatrzenia w media

- Zaopatrzenie w wodę – z miejskiego systemu wodociągowego – na podstawie warunków wydanych przez Kozienicką Gospodarkę Komunalna sp. z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji,

- Odbiór ścieków – z miejskiego systemu kanalizacyjnego – na podstawie warunków wydanych przez Kozienicką Gospodarkę Komunalna sp. z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji,

- W zakresie zaopatrzenia w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej – na podstawie warunków wydanych przez Kozienicką Gospodarkę Komunalna sp. z o.o. – Zakład Energetyki Cieplnej,

- W zakresie wód opadowych – do miejskiego systemu – na podstawie warunków wydanych przez Kozienicką Gospodarkę Komunalna sp. z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji,

- W zakresie energii elektrycznej – na podstawie warunków z PGE sp. z o.o.

### Lokalizacja projektu

Planowana lokalizacja Przedsięwzięcia obejmuje nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kozienice o nr działek 6733/1, 6733/2, 6733/3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana pomiędzy ulicami Warszawską i Akacjową. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ulica Akacjowa. Nieruchomość sąsiaduje bezpośrednio z drogą krajową nr 79 Warszawa – Sandomierz. Uzbrojenie dostępne od strony drogi dojazdowej i od ulicy Warszawskiej: energia elektryczna, wodociąg miejski, kanalizacja sanitarna i deszczowa, linia teletechniczna, sieć gazowa, linia ciepłownicza miejska.

Nieruchomość, na której planowane jest Przedsięwzięcie znajduje się obszarze objętym zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa nieruchomość

Jest to teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na powyższym rysunku symbolem MW1 z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę wielorodzinną, a jako przeznaczenie uzupełniające ustala się usługi nieuciążliwe wbudowane w partery obiektów realizujących przeznaczenie podstawowe terenu.

Ustalenie szczegółowe wynikające z MPZP (rozdz. 3, §7 pkt. 3):

- sposób lokalizacji zabudowy określa rysunek planu, obowiązującymi elementami rysunku planu przy lokalizacji budynków SA nieprzekraczalne linie zabudowy (40 m. od linii rozgraniczającej drogi nr 723 (DK 79), a także odpowiednio do rysunku planu 22 m i 10 m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej w planie symbolem KL3) 
oraz określone w przepisach odrębnych odległości od granicy działki sąsiedniej 
(w przypadku wtórnych podziałów terenu);

- w celu ujednolicenia architektury budynków lokalizowanych na terenie MW1 forma zabudowy określona zostanie za pomocą wspólnego dla całego terenu projektu architektonicznego;

- wjazdy od strony ulicy oznaczonej w planie symbolem KL5

- forma budynków powinna uwzględniać następujące zasady : wysokość 
max. 4 kondygnacje tj. parter i 3 piętra lub parter i 2 piętra + poddasze użytkowe, obowiązujące usytuowanie akcentów architektonicznych w elewacjach budynków 
na przedłużeniach osi ulic oznaczonych w rysunku plany symbolami KD1, KD2 
i KD3;

- preferuje się lokalizację garaży lub parkingów podziemnych;

- w wypadku gdy funkcja uzupełniająca określona w ust. 1 nie zostanie zrealizowana dopuszcza się lokalizację parterowych budynków garażowych w zespołach 
do 10 stanowisk w strefie pomiędzy budynkami mieszkalnymi, a drogą krajową 
nr 723 (DK 79);

- od strony krajowej nr 723 (DK 79) przewiduje się realizację pasa zieleni izolacyjnej.

### Szacunkowy koszt Przedsięwzięcia

Koszty pozyskania nieruchomości:

943 350,00 zł netto

Koszt części inwestycyjnej:

7 912 500,00 zł netto + VAT 987 375,00 zł = 8 899 875,00 zł brutto

Koszt zarządzania Projektem w ramach umowy PPP dla okresu 25 lat wynosi:

450 000,00 zł brutto

Powyższy koszt zarządzania nie obejmuje opłat niezależnych od właściciela rozliczanych docelowo z najemcami lokali (np. CO, woda i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów itp.).

## Podstawy prawne przedsięwzięcia

Przewiduje się realizację Przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 
na podstawie ustawy PPP zgodnie z poniższymi założeniami:

- partner prywatny nabędzie od Gminy Kozienice nieruchomość, na której ma być zlokalizowane Przedsięwzięcie;

- partner prywatny może samodzielnie zaprojektować przedmiot Przedsięwzięcia 
z zastrzeżeniem, by w jego wyniku powstało 50 lokali mieszkalnych o powierzchni około 2500 m², a struktura tych lokali będzie zasadniczo zgodna z charakterystyką opisaną w punkcie 1.1.2 niniejszego memorandum;

- partner prywatny w nieprzekraczalnym terminie 36 miesięcy zaprojektuje i wybuduje na nieruchomości, o której mowa w pkt. 1 efekt rzeczowy Przedsięwzięcia;

- partner prywatny będzie utrzymywał efekt rzeczowy Przedsięwzięcia i zarządzał nim w okresie 25 lat od daty jego wybudowania;

- podmiot    publiczny     bezpośrednio     po     osiągnięciu     efektu    rzeczowego Przedsięwzięcia zapewni dokonanie wyboru i wskazanie osób do zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności, a w sytuacji gdy liczba tych osób będzie mniejsza niż liczba lokali mieszkalnych wówczas umowa najmu instytucjonalnego   tych   lokali   zostanie   zawarta   bezpośrednio z podmiotem publicznym, który będzie miał prawo do ich podnajmowania;

- w sytuacji opróżnienia lokalu mieszkalnego przez najemcę podmiot publiczny zapewni zasiedlenie lokalu przez kolejnego najemcę, względnie sam zawrze umowę najmu instytucjonalnego tego lokalu z dojściem do własności;

- wynagrodzenie partnera prywatnego będzie zasadniczo pobierane od docelowego odbiorcy (najemcy lokalu) i będzie się składało z czynszu najmu, opłat niezależnych od właściciela oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego oraz rat z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;

- po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia partner prywatny przeniesie własność lokali mieszkalnych na ich najemców zgodnie z warunkami umowy najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności, w tym przeniesie własność lokali  mieszkalnych 
na Gminę Kozienice, jeśli będzie ona najemcą poszczególnych z nich.

### Tryb wyboru partnera prywatnego

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 ze zm.) – przewidywany tryb dialog konkurencyjny (m.in. art. 60a-60f ww. ustawy).

### Założenia regulacji prawnej z docelowym odbiorcą

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie Gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1182 ze zm.) – umowa najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności (m.in. art. 19k-19s tej ustawy).

## Struktura finansowa Projektu

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o PPP Partner Prywatny zobowiązany będzie do realizacji Projektu za wynagrodzeniem oraz poniesienia wydatków na jego realizację lub poniesienia ich ze źródeł obcych, a Podmiot Publiczny zobowiązany będzie do współdziałania 
w osiągnięciu tego celu przez Partnera Prywatnego. Finansowanie Projektu może zatem być realizowane w oparciu o:

- środki własne Partnera Prywatnego,

- środki pozyskane przez Partnera Prywatnego ze źródeł zewnętrznych, takich jak 
np.: banki, inne instytucje finansowe, przy czym struktura finansowania winna odpowiadać celom projektu i być akceptowalna przez instytucje finansujące i banki,

- fundusze unijne.

Strona publiczna nie przewiduje zaangażowania środków własnych w ramach zaangażowania kapitałowego.

Nie jest także przewidziane udzielenie przez stronę publiczną gwarancji, poręczeń 
lub jakiegokolwiek zabezpieczenia kredytu w związku z Projektem (Przedsięwzięciem), który miałby wpływ na wskaźniki zadłużenia strony publicznej.

## Proponowany zakres obowiązków Partnera Prywatnego

Realizacja Projektu planowana w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego składać 
się będzie z następujących etapów:

- etapu inwestycyjnego, po zapewnieniu przez partnera prywatnego źródeł finansowania Przedsięwzięcia (Projektu) we własnym zakresie,

- etapu utrzymania i zarządzania.

Oczekuje się, że większość zadań związanych z budową i dostępnością Projektu i zarazem przynależnych im ryzyk będzie spoczywać w fazie realizacji i eksploatacji na Partnerze Prywatnym. Partner Prywatny w szczególności odpowiedzialny będzie za:

- zorganizowanie i zapewnienie finansowania etapu inwestycyjnego oraz etapu utrzymania i zarządzania, w zakresie przypisanym partnerowi prywatnemu umową PPP,

- uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych,

- przeprowadzenie robót zgodnie z ustalonym zakresem i harmonogramem,

- utrzymanie sprawności technicznej wybudowanego obiektu wraz z infrastrukturą oraz zainstalowanymi urządzeniami (naprawy, konserwacje, remonty),

- ponoszenie kosztów ubezpieczeń obiektu i terenu oddanych do dyspozycji Partnerowi Prywatnemu,

- zarządzanie budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi w okresie 25 lat liczonym 
od daty wytworzenia efektu rzeczowego Przedsięwzięcia rozumianego jako uzyskanie pozwolenia na tych budynków,

- sprzedaż po upływie okresu zarządzania lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Szczegółowy zakres podziału obowiązków i praw wynikających z realizacji Projektu będzie stanowić przedmiot negocjacji Podmiotu Publicznego z podmiotami zainteresowanymi zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ostateczny zakres obowiązków Partnera Prywatnego ustalony będzie treścią umowy 
o PPP.

## Proponowany udział Podmiotu Publicznego w Przedsięwzięciu

Podmiot publiczny sprzeda Partnerowi Prywatnemu nieruchomość, na której ma zostać zrealizowane Przedsięwzięcie oraz wskaże Partnerowi Prywatnemu osoby, z którymi winien zawrzeć umowę najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności. Uprzednio osoby 
te zostaną wybrane w oparciu o zobiektywizowane kryteria ustalone przez podmiot publiczny z zachowaniem zasad równości i transparentności wyboru. Określenie zasad wyboru potencjalnych najemców oraz przeprowadzenie tego wyboru winno nastąpić w trakcie realizacji efektu rzeczowego Przedsięwzięcia, z uwzględnieniem ustalonej przez strony umowy o PPP, przewidywanej daty jego zakończenia. W sytuacji, gdy w następstwie przeprowadzenia przez Gminę Kozienice procedury wyboru potencjalnych najemców ich liczba będzie mniejsza niż liczba lokali mieszkalnych wytworzonych w następstwie Przedsięwzięcia wówczas umowa najmu instytucjonalnego tych lokali zostanie zawarta bezpośrednio z Gminą Kozienice, która będzie posiadała określone w umowie prawo do ich podnajmowania.

## Mechanizm wynagradzania Partnera Prywatnego

Wynagrodzenie partnera prywatnego będzie zasadniczo pobierane od docelowego odbiorcy (najemcy lokalu). W sytuacji jednak, gdy liczba najemców będzie mniejsza niż liczba lokali mieszkalnych powstałych w następstwie Przedsięwzięcia Gmina Kozienice (podmiot publiczny) będzie zobowiązana do zawarcia umów najmu na te lokale („wolne”) i ponoszenia opłat z tytułu ich wykorzystywania.

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie składało się z czynszu najmu, opłat niezależnych od właściciela oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego oraz rat z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Składniki tego wynagrodzenia winny być w umowie wyraźnie wyodrębnione. Zakłada się, że wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu efektu rzeczowego Przedsięwzięcia, od momentu nawiązania umów najmu instytucjonalnego z dojściem do własności do czasu zakończenia umowy 
o partnerstwie publiczno – prywatnym.

## Zakładany harmonogram realizacji Projektu

| Lp. | Czas | Czynności Gminy | Czynności partnera prywatnego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brak terminu ustawowego - termin dowolnie wybrany przez Zamawiającego | - Przesłanie do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DzUUE) - (w przypadku PPP o wartości powyżej progów UE). - Po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.UE Zamawiający zamieszcza ogłoszenie na własnej stronie intern eto wej i w siedzibie Zamawiającego. - Wymagany prawem zakres ogłoszenia określony został w art. 60c, art. 40 oraz 48 ust. 2 u.p.z.p. | - zapoznanie się z ogłoszeniem, - podjęcie decyzji o udziale w postępowaniu, - przygotowanie wniosku (Partner Prywatny występujący samodzielnie bądź w ramach konsorcjum) |
| 1.1. | Po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.UE (podstawa prawna: art. 5 ust. 1 ustawy o partnerstwie prywatnym) | Publikacja informacji o planowym partnerstwie publiczno - prywatnym w Biuletynie Informacji Publicznej | brak |
| 2 | Termin ustawowy - 30 dni (termin minimalny) od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (podstawa prawna: art. 49 ust. 2 upzp) | Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu | - złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia; - obowiązek przedłożenia dokumentów zawierających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wymaganych przez Zamawiającego |
| 3 | Brak terminu ustawowego - termin wskazany przez Zamawiającego. | - Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, - ewentualne wezwania Wykonawców do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień - Zaproszenie do dialogu konkurencyjnego Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu - nie mniejszej niż 3 | - ewentualne uzupełnienie dokumentów lub składanie wyjaśnień brak |
| 4 | Brak terminu ustawowego - termin wskazany przez Zamawiającego | Negocjacje z Partnerami Prywatnymi Dialog może dotyczyć wszystkich aspektów zamówienia. Podczas tego etapu zostaną ustalone wszystkie podstawowe kwestie realizacji Projektu PPP. Negocjacje prowadzone są do momentu określenia rozwiązań odpowiadających potrzebom Podmiotu Publicznego. Dialog ma charakter poufny. | - udział w dialogu, - wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacja, a także dokumenty związane z dialogiem Wykonawcy otrzymują na równych zasadach; - składanie wniosków, uwag i sugestii co do przedmiotu zamówienia i warunków jej udzielenia. |
| 5 | Brak terminu ustawowego - termin wskazany przez Zamawiającego | Termin zamknięcia dialogu konkurencyjnego - rozesłanie informacji do Partnerów Prywatnych o zakończeniu dialogu konkurencyjnego | brak |
| 6 | Brak terminu ustawowego – termin wskazany przez Zamawiającego | Przygotowanie ostatecznej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). | brak |
| 7 | Brak regulacji -termin wskazany przez zamawiającego | Rozesłanie zaproszeń do składnia ofert. Wraz z zaproszeniem Zamawiający przekazuje Partnerom Prywatnym SIWZ. | - podjęcie decyzji o złożeniu oferty, - przygotowanie oferty |
| 8 | Termin ustawowy -co najmniej 10 dni od przekazania zaproszenia do składania ofert (podstawa prawna: art. 60e ust. 4 upzp) | Składanie ofert | - podjęcie decyzji o złożeniu oferty, - przygotowanie oferty, - złożenie oferty - obowiązek wpłacenia wadium - związanie ofertą przez okres wyznaczony przez zamawiającego (60 dni), (podstawa prawna: art. 85 upzp). |
| 9 | Brak terminu ustawowego - termin wskazany przez Zamawiającego | Otwarcie ofert, ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, tj. oferty przedstawiającej najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia i innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia, określonych w SIWZ. Zawiadomienie Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. | - ewentualne wniesienie odwołanie od rozstrzygnięcia do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej |
| 10 | Termin ustawowy -nie krótszy niż 10 od dnia przesiania zawiadomienia o wyborze najkorzystniej szej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesiane w inny sposób (podstawa prawna: art. 94 ust. 1 pkl. i)). | Zawarcie umowy o PPP. | -jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 u.p.z.p. |
| 11 | Termin ustawowy -Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego -przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (podstawa prawna: art. 95 ust. 2 upzp). | Przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. | brak |

# UDZIAŁ W TEŚCIE RYNKU

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w testowaniu rynku winny wypełnić i złożyć ankietę stanowiącą załącznik do niniejszego Memorandum informacyjnego. W przypadku pytań bądź wątpliwości Partner Prywatny może zwrócić się do Podmiotu Publicznego 
o wyjaśnienie treści zawartej w ankiecie.

Wypełnione ankiety w formie elektronicznej należy przesyłać w terminie do dnia 30 września 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: urzad@kozienice.pl

Udział w testowaniu rynku nie wiążę się z otrzymaniem wynagrodzenia.

Osoby do kontaktu:

1.Dorota Stępień – Zastępca Burmistrza ds. społecznych tel. kontaktowy (048) 611-71-01, adres e-mail : dorota.stepien@kozienice.pl

Niniejsze Memorandum zostało umieszczone na stronie internetowej www.bip.kozienice.pl